## Arbeitspaket-Spezifikationen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard projekthandbuch  001 | | ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN | |  |
| **1.3.6**  **Design programmiert** | **AP-Inhalt** (*Was soll getan werden?)*   1. Icons sollen erstellt werden 2. Mockups sollen fertiggestellt werden 3. Einarbeitung ist abgeschlossen 4. Login funktioniert 5. Listenanzeige (Klasse, Lehrer & Räume) 6. Stundenplananzeige | | | |
| **AP-Nicht-Inhalte** (*Was soll nicht getan werden?)*   1. Daten für den Login zur Verfügung stellen 2. Methoden zur Anzeige der Listen entwickeln | | | |
| **AP-Ergebnisse** (*Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)*   1. Programm hat eingebundene Icons 2. App hat ein durchgehendes Design 3. Man kann sich einloggen 4. Stundepläne(Klassen & Lehrer & Räume) können auch als Liste angezeigt werden 5. Der Stundeplan kann angezeigt werden | | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung** (*Wie wird der Fortschritt gemessen?)*  Die AP-Leistungsfortschrittmessung erfolgt durch Angabe des Fertigstellungsgrads in Prozent: | | | |
| **AP-Leistungsfortschrittsmessung**   1. Icons sind designt 2. Mockups sind fertig 3. Einarbeitung/Recherche ist abgeschlossen 4. Login-Funktion funktioniert 5. Anzeige (Als Liste und Normalanzeige) | | **Fertigstellungsgrad**  100% 100%  40%  10%  0% | |